Umowa nr 1/SUW/2017

Zawarta w dniu ……………. r. w Gawłuszowicach pomiędzy

Gminą Gawłuszowice z siedzibą w Gawłuszowicach 5a 39-307 Gawłuszowice, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Jana Nowaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Lucyny Pieróg

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1.

Przedmiotem umowy jest usunięcie zgłoszonych przez odbiorców wody awarii na wodociągu sieciowym Gminy Gawłuszowice polegających na:

„Wymiana złoża filtracyjnego w trzech odżelaziaczach o pojemności 3 000 l każdy na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej”

§ 2.

- Ustala się terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jak następuje:

- przekazanie placu budowy w dniu zawarcia umowy,

- rozpoczęcie – 13.02.2017r.

- zakończenie – 28.02.2017 r.

§ 3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót, oraz za szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego przestrzegania tych zasad w toku realizacji umowy.

Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym - informować Zamawiającego - o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających.

§ 4.

1.	Z tytułu wykonania zamówienia określonego w § 1  umowy zamawiający wypłaci na rzecz wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości ……      …... zł  brutto   (słownie: …………………………………..  złotych) zwane dalej „wynagrodzeniem ryczałtowym”.

2.	Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 5.

1. Rozliczenie całości robót nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury jest – potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - protokół odbioru robót zawierający ilość i wartość wykonanych robót.

3. Termin realizacji faktur przez Zamawiającego wynosi 7 dni od daty dostarczenia mu  faktury i protokołu odbioru.

4. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

§ 6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, której okres wynosi 36 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7.

§ 7.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem umowy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku.

- Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia:

      - może odmówić odbioru,

      - żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

          - może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

          - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

          - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

  - Jeżeli Wykonawca - bez uprzedniego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o istniejących przeszkodach z jednoczesnym złożeniem propozycji nowego, nieodległego terminu usunięcia - nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie informującym  o liczbie i rodzaju stwierdzonych wad celem dokonania stosownego przeglądu i wyznaczenia terminu ich usunięcia - Zamawiający zastrzega sobie - po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu  Wykonawcy o dokonaniu takiego wyboru - prawo zastępczego usunięcia tych wad oraz obciążenia go całością związanych z tym kosztów.

§ 8.

- Obowiązującą, uzgodnioną między stronami, formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady,   w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego.

- Z wyjątkiem przypadków odstąpienia określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)Zamawiającemu, gdy Wykonawca:

- zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich  w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji przez Zamawiającego,

- jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową, lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

2)	Wykonawcy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

§ 10.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym do przypadków odstąpienia Zamawiającego od umowy innych niż wymienione w paragrafach poprzedzających, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA